Illustration 1: Schéma fonctionnel en décembre 2018

Rapport de projet tuteuré de semestre 4
Station météo pour un port de plaisance

Réalisé par

Hugo BLANCHARD,
Florent FLIEDNER,
Antoine HERKENS,
Paul JACOBS

Année scolaire 2018/2019
# Remerciements

Nous remercions chaleureusement nos tuteurs de projet Sébastien BOIS et Jérôme HILDENBRAND. Ils nous ont suivis, aidés et conseillés durant le développement de notre projet.
# Introduction

Dans le cadre de notre cours « Projet bases de données » du semestre 3 au Canada, nous avons pendant 4 mois développé un site web. Il est destiné au port de plaisance de Matane et permet d’effectuer des réservations d’emplacements pour bateaux (pour la clientèle) ainsi que de gérer ces emplacements (pour un gérant).
Durant le semestre 4 à l’IUT, nous avons donc décidé de continuer notre projet afin de rendre notre produit plus complet, diversifié et attractif.
Nous allons dans ce rapport traiter premièrement de notre travail effectué durant le semestre 3. Ensuite nous présenterons les fonctionnalités ajoutées lors du semestre 4. Dans un dernier temps, nous dresserons un bilan de l’ensemble du projet.
# Réalisations du semestre 3
## Objectifs
Le but du projet était de produire un site pour la marina de la ville de Matane, pour que des clients puissent effectuer des réservations d’emplacements pour bateau et qu’un gérant puisse gérer les emplacements et les réservations effectuées.

## Fonctionnalités

Illustration 2: Le choix des dates en fonction du bateau et des disponibilités
Le client peut ajouter son/ses bateau(x) sur son compte, faire des réservations et payer pour la finaliser. Il peut aussi voir son historique de réservations et recevoir des confirmations automatiques par mails.
Le gérant peut lui gérer les réservations effectuées (modifier, supprimer). Grâce aux mails envoyés, il est tenu au courant des nouvelles réservations. Il peut créer puis gérer ses emplacements, les rendre disponibles ou non, grâce à la carte Google Map dynamique.

Fonctionnalité	Technologies	Client/Gérant
Réservation	PHP, HTML, CSS, Javascript, PostgreSQL	Client
Envois de mails	PHPMailer	Client et gérant
Paiement	Stripe	Client
Traduction	PHP (getText)	Client et gérant
Informations touristiques	PHP, HTML, CSS, Bootstrap	Client
Gestion	PHP, HTML, CSS, Javascript, PostgreSQL	Gérant

## Stockage des données
La structure de la base de données est assez complexe, car elle a de nombreuses jointures. Cependant, elle reste logique et efficace : la table réservation contient l’identifiant du client par exemple, et grâce à ce dernier, on peut remonter l’information et retrouver le bateau du client associé. C’est le même principe pour tous les identifiants. Voici le modèle relationnel de données ci-dessous :

Illustration 3: Modèle relationnel de données de la BDD
## Complexité technique
Le site, comme la base de données, sont hébergés sur un serveur. Cela a nécessité plus de temps de travail (car plus complexe) pour réussir à implémenter les fonctionnalités qu’en local. L’utilisation de librairies Google et surtout Stripe (pour un rendu visuel dynamique et moderne) étaient difficiles à implémenter, et nous avons régulièrement fait de l’administration système pour configurer les serveurs correctement.
Par ailleurs, certaines fonctionnalités comme le calendrier des disponibilités ont nécessité une certaine complexité logique : de nombreux paramètres rentrent en compte (dimensions du bateau, dimensions de l’emplacement, disponibilité de l’emplacement). Cela nécessite une gestion des erreurs conséquente et implique de multiples requêtes assez complexes à cause des nombreuses jointures (l’ordre d’ajout est à prendre en compte…). Ci-dessous, un extrait de code permettant de récupérer les données nécessaires à l’affichage du calendrier des disponibilités. On va récupérer les données des formulaires (171-181) puis selon les jours, les réservations déjà existantes et les dates souhaitées nous pourrons récupérer les jours disponibles et associer la réservation à un emplacement.

Illustration 4: Récupération des données nécessaires pour le calendrier des disponibilités
Enfin, la librairie Calendar.js est utilisée avec toutes les données pour avoir un affichage dynamique, visuel et moderne.

Illustration 5: Page de gestion pour le gérant
Concernant la partie gérant, nous avons également développé un affichage moderne et pratique, mais technique à mettre en place. Le gérant peut, grâce à la Google Map intégrée, visualiser les emplacements avec leur occupation et les services demandés par le client (vidange, électricité, gaz). En cliquant sur un espace vide, il peut ajouter un nouvel emplacement qui sera ajouté à la BDD. Il a fallu s’approprier l’API[1] de Google et l’adapter, ainsi que mêler PHP (client et serveur), Javascript (client) et BDD. L’ordre d’exécution était donc primordial pour le bon fonctionnement du processus.
[1] API est un acronyme pour Applications Programming Interface. Une API est une interface de programmation qui permet de se « brancher » sur une application pour échanger des données.

# Réalisations du semestre 4
## Objectifs
 Le site web de réservations étant assez complet dans son ensemble (représenté par les flèches en bleu), nous avons décidé d’ajouter de la portabilité et des fonctionnalités utiles à notre projet, en développant une application mobile et desktop qui permettront de visualiser des données de température, pression, humidité captées par un Raspberry Pi 3, ainsi que des données de marées et météo récupérées sur internet. Le Raspberry simule donc des bouées en mer qui diffuseraient ces informations.
Illustration 6: Schéma fonctionnel prévisionnel pour le semestre 4
C’est intéressant pour les plaisanciers en mer (pêche, navigation, dangers…) qui auraient facilement accès aux statistiques et à la réservation en ligne sur smartphone Android et iOS, ou PC Windows, OSX et Linux. Le gérant a également accès aux statistiques et conditions climatiques, et peut prévoir ses tâches (rénovation des emplacements par exemple) en fonction du temps, et peut gérer les réservations faites par les clients via le site intégré à l’application.
## Base de données
Nous avons créé une base de données distincte de celle du S3. La nouvelle est très simple, car il n’y a que le besoin de stockage dans des tables distinctes : humidité, pression, température. Pour pouvoir faire des statistiques en fonction du temps, chaque donnée est stockée avec un timestamp associé. Les données de marées et météo ne sont pas stockées car récupérées via une API sur Internet.
## Fonctionnalités
Support	Technologies (Langages, librairies...)	Fonctionnalités
Application desktop et application mobile	Javascript, HTML, Google Map, Electron/PhoneGap, node.js / (multi-plateforme)	Choix de la marina interactif avec carte / Visualisation simple des données (température, humidité, pression, hauteur de marée) sur graphiques avec détails de chaque donnée / Choix de l’échantillonnage / Choix des données affichées / Affichage des dernières données captées / Affichage d’alertes / Affichage de la météo actuel dans la ville de la marina / Lien avec le site de gestion et réservation
Raspberry	Python, requêtes http, systemctl	Capture et envoi des données
Base de données	PostgresSQL	Stockage des données
Serveur NodeJS	NodeJS	API Rest effectuant les requêtes demandées par l’utilisateur, les traitant et renvoyant le résultat dans le bon format

Illustration 7: Capture et envoi des données par le Raspberry
 Le processus fonctionne de la manière suivante : le Raspberry capte des données météo. Celles-ci sont envoyées dans la BDD via un script Python. Les applications desktop et mobile vont faire des appels à un API Rest que nous avons développé pour récupérer des données spécifiques. En Node.js, elle comporte toutes les requêtes GET nécessaires : selon le chemin appelé (ici humidité/jour/) elles récupèrent les données spécifiques de la BDD (humidité, pression, température) pour en faire des statistiques journalières (ou hebdomadaires, mensuelles, annuelles), puis les renvoient.

Illustration 8: Requête de liste d'humidité journalière de l'API Rest
L’avantage de traiter les données dans l’API est premièrement la sécurité, et deuxièmement l’accessibilité multi-plateforme : l’application mobile comme Electron peut y accéder, en donnant simplement un chemin clair et défini selon le paradigme Rest.
Ensuite, l’application va actualiser les données régulièrement afin de mettre à jour les données en direct et les alertes s’il y en a.
## Méthodes de calcul
Le Raspberry envoie les données d’humidité, température et pression toutes les demi-heures. Il est peu utile d’avoir une fréquence plus élevée. Par conséquent, la BDD est très remplie (dizaines de milliers d’insertions sur une année). Pour pouvoir faire des statistiques efficacement sur une telle quantité de données, nous échantillonnons en fonction de la durée sélectionnée par l’utilisateur (jour par défaut, semaine, mois, année).
Pour calculer des statistiques journalières, nous procédons ainsi : nous faisons d’abord une moyenne pour chaque heure (moyenne de toutes les données dans l’heure), puis nous affichons ces moyennes dans le graphique. Nous procédons de la même manière pour l’affichage sur une semaine, mois ou année : nous prenons l’unité de temps inférieure (7 jours, 31 jours, 12 mois) et nous faisons selon le cas 7, 31 ou 12 moyennes au final. Cette méthode permet un temps d’exécution rapide.
## Choix et ergonomie
### Prototypage

Nous avons dans un premier temps fait des prototypes d’applications afin d’implémenter graphiquement toutes nos fonctionnalités.

Illustration 9: Prototype de la vue des statistiques de l'application mobile

Illustration 10: Prototype de la vue de la carte de l'application mobile
### Implémentations
Nous avons opté pour un développement multi-plateforme (en PhoneGap pour le mobile et Electron pour le desktop) pour qu’un maximum d’utilisateurs puissent utiliser nos applications sans problème. On peut utiliser l’application sur Android, iOS, Linux, OSX ou Windows. De plus, les technologies utilisées sont modernes et efficaces. Nous avons choisi de développer nos applications en flat design, car c’est une tendance actuelle et la navigation est facilitée.

Illustration 11: Statistiques sur l'application mobile

Illustration 12: Statistiques sur l’application desktop

Les principales difficultés pour réaliser cette implémentation ont été le nombre de différentes librairies et API utilisées (API Météo, API Marée, API de notre BDD, API Google, ChartJS, Bootstrap, JQuery, AJAX, Android). Nous avons réussi à en venir à bout en passant beaucoup de temps à se renseigner sur chaque librairie et API pour comprendre leur fonctionnement et pour les implémenter correctement afin de ne pas compromettre l’optimisation de notre application.
Une autre difficulté majeure que nous avons rencontré a été le caractère asynchrone du Javascript. En effet, lorsque l’on effectue une requête vers notre API pour interroger la base de données par exemple, la requête se lance mais l’exécution du code continue en parallèle. Nous avons donc dû apprendre à utiliser et maîtriser les callbacks[2] en Javascript, étant donné le nombre d’appels à la BDD dans notre application.
[2] C’est une fonction comme une autre sauf qu’elle est placée en paramètre d’une autre fonction pour être exécutée à un moment précis. Dans notre cas, lors de la réception des données depuis la BDD.
# Organisation du travail de groupe
## Organisation
Lors des deux semestres de projet, nous avons réussi à travailler efficacement avec la méthode SCRUM. Nous avons adopté cette méthode car au semestre 3, les contraintes de développement étaient annoncées toutes les 3 semaines par notre tuteur. Ainsi, nous ne pouvions pas prévoir sur le long terme. Nous avons donc développé en « sprints » pour produire une nouvelle fonctionnalité aboutie en 3 semaines. Cette technique ayant bien fonctionné, nous l’avons continuée durant le semestre 4, en nous fixant nous même les contraintes en fonction des priorités et du cahier des charges. Nous avons utilisé tout au long de ce projet, l’outil Trello pour suivre notre projet.
## Versionnement

Illustration 13: Extrait du versionnement du semestre 3
Pour suivre l’avancement de chacun et pour mettre notre travail en commun, nous avons utilisé Github comme outil de versionnement. Notre répertoire de travail est clairement organisé et nos commits étaient rigoureux (significatifs et liés à une « issue » : #5 par exemple correspond au travail lié à la base de donnée). Il était donc facile de retrouver d’anciennes versions pour corriger des bugs, voir notre progression, le travail fourni… Le dossier contient aussi une documentation fournie, des backup de la base de données.
## Communication
La communication au sein du groupe était simple, car nous avons pour la majorité du temps travaillé ensemble en cours et aussi en dehors des cours. Nous pouvions donc interagir directement à l’oral. Nous avons que très peu communiqué via Messenger.

# Bilan
## Bilan technique
Nous avons pu appliquer de nombreuses technologies lors de ce projet : PHP, HTML, CSS, Javascript, Pyhton, Node.js, Postgresql ainsi que de nombreuses librairies : Full Calendar.js, Stripe, Chart.js, Google Map ainsi que le framework Boostrap pour la mise en page.
Une des difficultés était les différents moyens d’accès à la base de données (en PHP pour le site, en API Rest en Node.js pour l’application mobile et Electron). L’appropriation des librairies citées au-dessus n’était pas très complexe, mais elle nécessite un certain temps d’adaptation. L’adaptation des données reçues de l’API vers les modules de notre application est également très chronophage.
Nous sommes fier d’avoir réussi à produire différents produits et preuves de concepts multi-plateforme sans bugs. Nous avons utilisé les différents domaines du développement logiciel : base de données, développement web, développement mobile et système embarqué. Nous pourrions avec plus de temps implémenter d’autres capteurs et rendre notre site plus professionnel. Par exemple avec un capteur de position pour rendre la partie embarqué totalement autonome et un site de réservation dédié pour chaque marina.
## Bilan pédagogique
Ce projet était très complet au niveau pédagogique. Puisque le projet touche aux différents domaines du développement logiciel, il nous a permis d’apprendre des nouvelles technologies modernes et de consolider nos bases acquises dans les autres langages. Nous avons également appliqué une stricte rigueur concernant le versionnement et la structure des dossiers, pour faciliter notre travail et son suivi.

# Conclusion
Pour conclure, nous avons réussi un projet type reprenant presque toutes les notions et technologies que nous avons vues à l’IUT (Programmation MVC[3], bases de données mais nous avons aussi ajouté de nombreuses connaissances acquises par nous même). Le projet est développé en multi-plateforme et simule un projet type en entreprise : en équipe de 4, nous avons planifié, documenté et développé notre projet. Il comporte des capteurs, différentes IHM, des technologies variées et modernes. Au niveau du Back-end, nous avons également respecté les bonnes normes de programmation et assuré un bon fonctionnement des processus. Avec plus de temps, nous pourrions continuer le développement de nos produits pour les professionnaliser et ajouter des fonctionnalités.
[3] Paradigme « Model View Controler »

# Sitographie
Stackoverflow, aide précieuse au débogage
https://stackoverflow.com/questions/43483741/stripe-payments

Openclassroom, pour apprendre les bases d’un langage
https://openclassrooms.com/en/courses/2984401-apprenez-a-coder-avec-javascript

Le support de cours de projet base de données
https://drive.google.com/drive/folders/0B6hnL2P47p_3Z0x4YVg1dTBXZ2M

Site officiel de la marina de Matane
http://marinamatane.com/

Documentation de Full Calendar.js
https://fullcalendar.io/

Documentation de Stripe
https://stripe.com/fr

Documentation de Chart.js
https://www.chartjs.org/docs/latest/

##### Annexe I Aperçus du site
###### Pages pour l’attrait touristique

Illustration 14: Informations utiles pour les touristes

Illustration 15: Aperçu de la page client sur mobile